江苏天泓认证二手车装修工程

招标文件

招 标 人：  江苏天泓瑞尧汽车服务有限公司

发出日期：    2016年6月25日

目 录

第一章  投标须知	3

前附表	3

一、总   则	4

二、招标文件	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的递交	8

五、开标	9

六、评标	10

七、合同的授予	13

八、付款方式	14

## 第一章  投标须知

## 前附表

（招标文件的有关表述与本表的表述不一致之处，以本表为准）

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工 程 名 称 | 认证二手车装修工程 |
| 2 |  | 建 设 地 点 | 南京市栖霞区仙隐北路28号 |
| 3 |  | 建 设 规 模 | 总建筑面积约 84 ㎡ |
| 4 |  | 承 包 方 式 | 包工包料 |
| 5 |  | 质 量 标 准 | 合格 |
| 6 | 2.1 | 招 标 范 围 | 装修工程 |
| 7 | 2.2 | 工 期 要 求 | 招标人要求工期：不超过20日历天。 |
| 8 | 3.1 | 资 金 来 源 | 自筹 |
| 9 | 4.2 | 投标人资质等级 | 企业资质：相应工程三级及以上施工资质 |
| 10 | 5.1 | 现 场 踏 勘 | 由投标人自行组织 |
| 11 | 13.1 | 投标有效期 | 投标截止日后6个日历天内。 |
| 12 |  | 投标文件份数 | 壹份正本，壹份副本； |
| 13 | 10 | 标书制作方式 | 商务标按明标方式制作 |
| 14 | 13.1 | 投标文件递交至 投标截止时间 | 地点：南京市玄武区花园路11号，森林警官学院2号楼江苏天泓汽车集团有限公司4F基建部 时间：2016年7月5日 17：00 |
| 15 | 17.1 | 开标会 | 地点：南京市玄武区花园路11号，森林警官学院2号楼4F基建部 暂定时间：2016年7月8日 10：00 |
| 16 | 29.1 | 履约保证金 | / |
| 17 | 29.1 | 廉政保证金 | / |
| 18 |  | 招标文件疑问送达地点、联系人及电话 | 地址：南京市玄武区花园路11号，森林警官学院2号楼江苏天泓汽车集团有限公司4F基建部 联系人：张莹 电话：025-85459020 |

### 一、总   则

1、工程说明

1.1上述工程通过邀请招标择优选定施工单位。

1.2本招标文件下列用语的涵义是:

1.2.1当事人：包括招标人、投标人和中标人。

1.2.2招标人：是指作为项目投资责任者的法人或依法成立的其他组织，即业主。本工程的招标人为：江苏天泓瑞尧汽车服务有限公司。

1.2.3投标人：是指参与工程任务竞争的，具备相应资质（资格）的施工单位。

1.2.4中标人：是指最后中标的投标人。

2、招标范围及工期

2.1本次项目的招标范围见前附表第6项所述，

2.2本工程的工期要求见前附表第7项所述。

3、资金来源

3.1本工程资金通过前附表第8项所述的方式获得，并将部分资金用于支付本工程施工合同的项目。

4、合格的投标人

4.1投标人必须具有独立的法人资格；

4.2投标人资质等级要求见前附表第9项所述；

4.3投标人必须具有安全生产许可证。

5、踏勘现场

5.1投标人可根据自身需要自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人及其工作人员应对其自行组织的踏勘现场行为所可能造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据,是招标人现有的能被投标利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下都不承担这些费用。

### 二、招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

- 投标须知及前附表

- 图纸

- 工程量清单

7.2投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或遗漏应在领到招标文件后2日内以书面或邮件形式向招标人提出，并送至江苏天泓汽车集团有限公司4F基建部。否则，由此引起的投标损失由投标人自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

7.3 投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8、招标文件的澄清

8.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在收到招标文件后二天内以书面或者邮件形式向招标人提出（送至南京市玄武区花园路11号，森林警官学院2号楼江苏天泓汽车集团有限公司4F基建部）。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止时间前3日前以邮件形式予以答复，同时将邮件答复发给所有投标人。澄清纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

8.2如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式逐个进行解释。

### 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，均应以中文为准；

9.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、本次投标文件只有商务标。投标文件主要包括下列内容：

10.1商务标主要包括下列内容：

⑴投标函

⑵法定代表人资格证明书

⑶授权委托书

⑷反商业贿赂和廉政建设承诺书

⑸资格证明材料：企业法人营业执照、资质证书、建筑施工企业安全生产许可证、注册建造师需提供执业资格注册证书、项目经理安全考核合格证书（以上五证可提供复印件）。

⑹投  标  总  价

⑺工程项目投标报价汇总表

⑻单项工程投标报价汇总表

⑼单位工程投标报价汇总表

⑽分部分项工程量清单与计价表

⑾工程量清单综合单价分析表

⑿措施项目清单与计价表(一)

⒀措施项目清单与计价表(二)

⒁其他项目清单与计价汇总表

⒂暂列金额明细表

⒃材料暂估单价表

⒄专业工程暂估价表

⒅计日工表

⒆总承包服务费计价表

⒇规费、税金项目清单与计价表

（21）发包人供应材料一览表

（22）承包人供应材料一览表

11、投标报价

11.1投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。如对招标文件、图纸或者工程量清单有疑问，请及时提出问题，否则视为理解图纸及招标文件所有内容。本项目包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

11.2本次招标的投标报价计价方法采用工程量清单计价，工程量清单中的每个分项，不论数量是否标出，均须按对招标文件的理解填入单价或合价。投标时没有填入单价或合价的分项，以及报价表中未列细目的分项，其费用应视为已分摊在工程数量报价表的其它分项的单价或合价中，承包人应按要求完成这些分项，但不能得到支付。投标人需自行考虑工期因素的加班费用。

11.3各投标单位需自报一定的下浮率。

11.4部分材料甲供，材料费计入总价。

11.5本次报价含甲供材的装卸费用（如有）、深度清洁的费用以及竣工图的绘制费。

11.6投标报价方式：本工程采用下列第  1  种方式。

⑴ 固定综合单价报价：投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险确定总报价。除非出现下列情况，其它各类风险因素均不作调整。

a、当施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度超过10%时，超过10%部分的差价由发包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度超过5%时，超过5%部分的差价由发包人承担或受益。

注：材料费占单位工程费2%以下的各类材料为非主要建筑材料；材料费占单位工程费2%以上，10%以内的各类材料为第一类主要建筑材料；材料费占单位工程费10%以上的各类材料为第二类主要建筑材料。

主要建筑材料差价的取定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与投标价格的差额。

施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：

施工期材料加权平均指导价=Σ（每月实际使用量×当月材料指导价）/同类材料总用量。

b、施工期间发生其他政策性调整时按实调整。

c、工程量清单漏项或设计变更引起的工程量清单项目，投标项目中已有的项目，综合单价执行中标时的综合单价;投标项目中没有的项目，相应的综合单价按照标底编制说明中确定的编制方法确定单价后并按投标下浮比例同比下浮。

d、措施费调整：由于设计变更和工程量漏项引起的相应的模板、脚手架的费用按实调整。

⑵ 可调价格报价：投标人的投标报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。

11.7投标报价编制要求:

11.7.1投标报价执行中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》中有关内容，根据招标文件中的工程量清单、施工图纸、质量、工期等有关要求，施工现场实际情况及投标人的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，考虑市场各类风险因素而增加的费用，由企业自主报价。投标报价优惠数目应细化到具体子项中。

11.7.2投标人不得将以下不可竞争费用降低标准计取：

a、财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费；

b、苏建价（2005）349号文件、苏建价（2009）40号等文中规定的有关费用；

c、招标文件及清单总说明中已经明确的暂列金额、由招标人供应的材料及专业工程暂估价；

d、其他按照法律、法规规定不可竞争的费用；

11.7.3投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价.任何有选择的报价将不予接受,每一项目只允许有一个报价.投标人未填单价或合价的工程项目,在实施后,招标人将不予以支付,并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

11.7.4暂列金额为估算价，虽在投标时计入投标报价，不应视为投标人所有。

### 四、投标文件的递交

12、投标文件的密封和标记

12.1投标文件的装订要求：按标段密封在相应的封袋中。

12.2所有的封袋上可以写明招标人名称和工程名称及投标人名称并在投标人名称处加盖投标人企业公章。

12.3所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章、企业法定代表人或其委托代理人的印章。

13、投标文件的提交及投标文件提交的截止时间

13.1投标人应按前附表第14项所规定的地址在投标截止时间前提交投标文件；

13.2招标人按本须知第11条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准；

13.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于三个投标人的，招标人将依法重新组织招标。

14、迟交的投标文件

14.1招标人在本须知第14条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

15、投标文件的补充修改与撤回

15.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

15.2投标人对投标文件的补充、修改，应按有关规定密封、标记和提交，并在密封袋上清楚注明“补充、修改”字样；

15.3在投标截止时间以后，投标人不得补充、修改投标文件；

15.4投标截止时间以后至投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

16、 投标文件出现下列情形之一的招标人将拒收投标文件：

16.1投标截止时间以后收到的投标文件；

16.2未按招标文件要求密封标记的；

### 五、开标

17、开标

17.1本招标工程招标人将于本须知前附表第15项所规定的时间和地点举行开标会议,不邀请投标人参加开标会议；

17.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；

17.3开标会议由招标人基建部主持。

17.3.1由招标人评标小组代表检查投标文件的密封情况；

17.3.2经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

17.3.3设有标底时，将公布标底。

17.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

17.5招标人将对开标过程进行记录，以存档备查；

17.6 招标人将有效投标文件送招标人评标小组进行评审。

### 六、评标

18、开标结束后，开始评标

18.1评标按照下列程序进行：

（1）组建评标小组；

（2）评标准备及清标，

（3）初步评审；

（4）详细评审；

（5）推荐中标候选人，撰写评标报告；

18.2  评标采用保密的方式进行，评审由评标小组负责。

19、评标过程的保密

19.1开标后,直到授予中标人合同为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及与评标有关的任何情况均应严格保密；

19.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

20. 清标

20.1清标工作由基建部及财务审计部牵头实施，评标小组负责监管。

清标工作组人员的具体数量视工作量的大小确定，一般不少于3人，开标后随机确定。

20.2清标工作的主要内容包括：

20.2.1按照投标报价的高低对投标文件进行排序；

20.2.2对所有投标文件进行全面的审查，列出投标文件在符合性、响应性和技术方法、技术措施、技术标准等方面存在的所有偏差；

20.2.3按照招标文件的规定的方法和标准，对投标报价进行换算（如果有）；

20.2.4对投标报价进行校核，列出投标文件存在的算术计算错误；

20.2.5审查并列出过高和过低的投标价格。

20.3 清标情况报告应当包括以下内容：

20.3.1招标工程项目的范围、内容、规模、标准、特点等具体情况；

20.3.2招标文件规定的质量、工期及其他主要技术要求、技术标准；

20.3.3招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

20.3.4投标文件在符合性、响应性和技术方法、技术措施、技术标准等方面存在的所有偏差；

20.3.5对投标价格进行换算的依据和换算结果；

20.3.6投标文件中存在的含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的情形；

20.3.7投标文件算术计算错误的修正方法、修正标准和建议的修正结果；

20.3.8在列出的所有偏差中，建议作为重大偏差的情形和相关依据；

20.3.9在列出的所有偏差中，建议作为细微偏差的情形和进行相应补正所依据的方法、标准；

20.3.10列出投标价格过高或者过低的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、与招标文件规定的标准之间存在的偏差幅度和产生偏差的技术、经济等方面原因的摘录；

20.3.11需要提请评标小组对上述第5、8项进行确认，对上述第6、7、9、10项向投标人进行澄清、说明或者补正的建议；

20.3.12其他在清标过程中发现的，要提请评标小组讨论、决定的投标文件中的问题。

20.4由评标小组中的清标人员按照投标报价的高低，对投标文件进行排序，同时根据招标文件中单位规定对投标文件进行全面审查。

21、投标文件的澄清

21.1 在评标过程中，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明和补正。澄清、说明和补正应以书面方式进行但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2书面答复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。

21.3在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

22、投标文件的初步评审

22.1开标后，评标小组将对招标人递交的投标文件进行初步评审。

22.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质性响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

22.3评标小组应当依据招标文件的第24条规定认定重大偏差，不得随意确认无效投标文件。招标文件未规定作为重大偏差的，一律作为细微偏差，评标小组应当在初步评审中要求投标人澄清、说明或补正、修正。

22.4  属于重大偏差的投标文件不进行详细评审。

23、投标文件计算错误的修正

23. 1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

23. 1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

23.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

23.1.3采用电子标书的项目，如纸质标书与电子标书不一致，则以电子标书为准。

23.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，应当按照要求进行澄清、或者补正，调整后的投标报价对投标人起约束作用；投标人拒绝的，评标委员会可以否决其投标,不进入详细评审。

24、投标文件有下述情形之一的，为未能对招标文件作出实质性响应，属重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理，并不得进入详细评审：

24.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

24.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

24.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

24.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

24.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

24.6除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

24.7投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

24.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

24.9明显不符合技术规范、技术标准的要求；

24.10投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；

24.11不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.12改变招标文件提供的工程量清单中计量单位、工程数量；

24.13改变招标文件规定的暂列金额或暂估价或不可竞争费用的；

24.14未按招标文件要求提供电子投标文件或电子投标文件无法导入计算机评标系统；

24.15投标文件载明的货物包装方式、检验标准的方法等不符合招标文件的要求；

24.16投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计算、价款结算支付办法；

24.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

24.18经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

凡招标文件未明确标明废标条款的，评标小组不得作为判定废标的依据，评标小组也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定废标的依据。

25  投标文件的详细评审

25.1评标小组将对按照本须知22条规定，仅对通过初步评审的招标文件要求的投标文件进行详细评审；

25.2评标小组依据本须知第25.4条的评标方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人。

25.3经评标小组认定后有效标书不足3家，但投标仍具有竞争时，不影响继续评标。

25.4评标方法（详见附页）

25.4本次招标的评标方法：本工程采用“最低价中标法”的评标方法。经评标小组的评审，投标人的投标文件合格，投标报价不低于工程成本的最高评分为第一中标候选人，次高价者为第二中标候选人，倒数第三高价者为第三中标候选人。

25.5投标文件的合格性审查：由评标小组审查投标文件是否满足招标文件的所有实质性要求、如有本招标文件第24条规定情形的，作废标处理。

25.6技术标的审查（本项目无）：由评标小组的技术评委审查技术标是否满足本工程的施工要求，如在施工方案中存在严重缺陷、不能保证投标工程的施工质量和进度的，则判定为不合格技术标书，不进行商务标书的评审（严重缺陷指：违反国家强制性规范要求，方案中重要施工工序缺项以及评标小组大多数评委认定为严重缺陷的）。

25.7商务标的审查：由评标小组的商务评委按照本招标文件第25.4条确定的排序，从最低的开始审查其是否以低于工程成本竞标。如果是，则其商务标作废标处理。以此类推，直至评审出不低于工程成本的三个中标候选人为止。

25.8 定标

25.8.1本次招标的定标方法：由评标小组根据评标结果依序推荐3家中标候选人,招标人根据评标结果，合格标书中最高评分为第一中标候选人，次高价者为第二中标候选人，倒数第三高价者为第三中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未能按本招标文件规定提交履约保证金的，则排名第二的中标候选人为本工程的中标人；排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，则排名第三的中标候选人为本工程的中标人。若本工程出现最高评分有两家及以上相同时，由招标人确定中标人。

25.8.2中标人确定后，招标人将通过电话或者邮件告知中标结果。

25.8.3发生以下情况并经查实，中标无效：

⑴投标人相互串通投标的；

⑵投标人与招标人串通投标的；

⑶投标人向招标人或评标委员会行贿谋取中标的；

⑷投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标

### 七、合同的授予

26、合同授予标准

本工程的施工合同将授予按本须知第25.8款所确定的中标人。

27、中标通知书

27.1在投标有效期内,招标人将向中标人发出中标通知书;招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。

28、合同的签订

28.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同，详附件；

28.2中标人如不按本投标须知第28.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；

28.3中标人应当按照合同履约义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

29、履约担保、廉政担保

无

### 八、付款方式

30、付款方式

30.1工程量完成50%时，甲方支付合同价30%的工程进度款；

30.2工程完工，经甲方验收合格并交付竣工图后，甲方支付合同价的40%工程进度款；

30.3审计结束后一个月内支付至工程审定总价的95%；

30.4余留工程审定总价的5%为质量保修金，待两年质保期满后一次性无息付清。

各付款节点根据工程量测算。